SpeechAI Platform

Architecture Evolution Roadmap

Versão: Enterprise 2.0
Status: Sprint 8.6.5 Concluída
Próxima Fase: Sprint 9 – Local AI Intelligence Platform

Objetivo

Documentar a evolução arquitetural do SpeechAI desde sua concepção até a consolidação como uma plataforma Enterprise preparada para Inteligência Artificial Local (SLM).

Evolução da Arquitetura

Fase 1 — Foundation (Sprint 1–2)

Objetivo

Criar uma base sólida para o projeto.

Arquitetura

Application

main.py
     │
     ▼
ConfigManager

Componentes

- main.py

- ConfigManager

- settings.json

- Bootstrap

- Estrutura do projeto

Resultado

✔ Plataforma inicial

Fase 2 — Text Processing (Sprint 3–5)

Objetivo

Transformar texto em uma apresentação estruturada.

Input Text
      │
      ▼
Parser
      │
      ▼
Presentation
      │
      ▼
Narration Builder

Novos Componentes

- Parser

- Presentation

- Slide

- Paragraph

- Statistics

- NarrationBuilder

Resultado

✔ Modelo de domínio definido

Fase 3 — Speech Pipeline (Sprint 6)

Objetivo

Converter apresentação em fala.

Presentation
      │
      ▼
Narration
      │
      ▼
Speech Builder
      │
      ▼
SSML

Componentes

- SpeechBuilder

- TextAnalyzer

- Pipeline

- Services

Resultado

✔ Pipeline completo

Fase 4 — Enterprise Architecture (Sprint 6.3–7)

Objetivo

Eliminar acoplamentos.

Application
       │
       ▼
Services
       │
       ▼
Provider Factory
       │
       ▼
Provider Registry
       │
       ▼
Edge Provider

Novos Componentes

- BaseProvider

- ProviderFactory

- ProviderRegistry

- EdgeProvider

Resultado

✔ Arquitetura Plug-in

Fase 5 — Voice Intelligence (Sprint 8.1–8.4)

Objetivo

Adicionar inteligência de idioma.

Language Detector
         │
         ▼
Voice Selector
         │
         ▼
Voice Manager
         │
         ▼
Voice Profile

Novos Componentes

- Language

- LanguageDetector

- VoiceProfile

- VoiceManager

- VoiceSelector

Resultado

✔ Seleção automática de voz

Fase 6 — Domain Refactoring (Sprint 8.5)

Objetivo

Transformar o projeto em arquitetura Enterprise.

Principais melhorias

- Padronização completa dos Models

- Registry Enterprise

- Factory Enterprise

- Organização definitiva do domínio

- Redução de acoplamento

Resultado

✔ Arquitetura Enterprise consolidada

Fase 7 — Speech Intelligence (Sprint 8.6)

Esta foi a maior evolução da plataforma.

Arquitetura

Text
 │
 ▼
Sentence Engine
 │
 ▼
Lexical Analyzer
 │
 ▼
Clause Analyzer
 │
 ▼
Speech Block Builder
 │
 ▼
Pause Planner
 │
 ▼
Speech Optimizer
 │
 ▼
Speech Intelligence
 │
 ▼
SSML Engine
 │
 ▼
Provider
 │
 ▼
Audio

Componentes criados

Speech Analysis

- SpeechAnalyzer

- TimingCalculator

Speech Optimization

- SpeechOptimizer

- SpeechProfile

- TextOptimizer

NLP Engine

- SentenceEngine

- LexicalAnalyzer

- Clause

- ClauseAnalyzer

- SpeechBlockBuilder

- PausePlanner

- SSMLEngine

Resultado

✔ SpeechAI passa a possuir um motor próprio de inteligência determinística para preparação da fala.

Arquitetura Atual (Sprint 8.6.5)

INPUT

                       │

        ┌──────────────┴──────────────┐

             TEXT PROCESSING

 Sentence
     │
 Lexical
     │
 Clause
     │
 Speech Blocks
     │
 Pause Planner
     │
 Speech Intelligence
     │
 Speech Optimizer
     │
 SSML Engine
     │
 Provider Factory
     │
 Provider Registry
     │
 Edge Provider
     │
 Audio Output

Indicadores Arquiteturais

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Camadas da Arquitetura | 7 |
| Componentes principais | +40 |
| Serviços | +12 |
| Models | +10 |
| Engines NLP | 6 |
| Providers | Arquitetura Plug-in |
| Internacionalização | Sim |
| Speech Intelligence | Sim |
| Speech Optimization | Sim |
| IA Local | Preparada |

Maturidade da Plataforma

| Fase | Situação |
| --- | --- |
| Foundation | ✅ |
| Domain Driven | ✅ |
| Services | ✅ |
| Providers | ✅ |
| NLP | ✅ |
| Speech Intelligence | ✅ |
| Enterprise Architecture | ✅ |
| Preparação para IA Local | ✅ |

Próxima Evolução — Sprint 9

Vision

Transformar o SpeechAI em uma Hybrid Local AI Speech Platform, eliminando a dependência de modelos comerciais baseados em tokens.

Objetivos Estratégicos

- Adicionar inteligência semântica local (SLM).

- Executar modelos de IA localmente para Emotion, Intent e otimização de fala.

- Reduzir o custo operacional por requisição a praticamente zero (após provisionamento da infraestrutura).

- Manter uma arquitetura desacoplada que permita substituir modelos de IA sem alterar o restante da aplicação.

Arquitetura Alvo (Sprint 9)

INPUT TEXT
                         │
                         ▼
              Deterministic NLP Pipeline
      Sentence → Lexical → Clause → Blocks
                         │
                         ▼
             Local AI Intelligence Layer
        ┌────────────────────────────────┐
        │ Emotion Engine                 │
        │ Intent Engine                  │
        │ Semantic Analyzer              │
        │ Speech Advisor                 │
        └────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
                  SLM Gateway
      ┌─────────────────────────────────┐
      │ Phi-3 Mini                      │
      │ Mistral 7B                      │
      │ Future Fine-tuned Speech Model  │
      └─────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
              Speech Intelligence Engine
                         │
                         ▼
                  Speech Optimizer
                         │
                         ▼
                    SSML Engine
                         │
                         ▼
                  Provider Layer
                         │
                         ▼
                    Audio Output

Roadmap Proposto para a Sprint 9

| Sprint | Módulo | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Local AI Infrastructure | Criar a infraestrutura para execução de SLMs locais (Ollama/llama.cpp) |
| 9.2 | SLM Gateway | Implementar a camada de abstração para modelos locais |
| 9.3 | Emotion Engine | Detectar emoção predominante do texto e influenciar a síntese |
| 9.4 | Intent Engine | Identificar a intenção comunicacional (informar, persuadir, ensinar etc.) |
| 9.5 | Semantic Analyzer | Extrair contexto e relevância semântica para melhorar pausas e entonação |
| 9.6 | AI Speech Optimizer | Integrar as saídas dos modelos ao SpeechOptimizer para ajustes dinâmicos |
| 9.7 | Fine-tuning Pipeline | Definir processo de treinamento e atualização de modelos locais especializados |

Visão de Longo Prazo (Sprint 10+)

Após a Sprint 9, o SpeechAI poderá evoluir para uma plataforma completa de Speech Intelligence, incluindo:

- Treinamento de modelos especializados para narração corporativa.

- Aprendizado contínuo a partir de feedback dos usuários.

- Perfis de voz adaptativos por domínio (educação, vendas, jurídico, saúde etc.).

- Suporte a múltiplos idiomas com otimização específica por idioma.

- Deploy em ambientes on-premises ou edge, mantendo a filosofia Local AI First.

Essa visão posiciona o SpeechAI como uma plataforma de alto valor para organizações que precisam de IA aplicada à fala sem depender de APIs externas ou custos recorrentes com tokens.